И Н Ф О Р М А Ц И Я

о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период на  21 сентября 2011 г.

|  | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района (городского округа), единиц | Промывка и опрессовка, единиц | Замена внутридомовых сетей, пог. метров | Ремонт | Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | домов | узлов | водоснабжения | канализации | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения | кровель домов, кв. метров | отмостков домов, кв. метров | отопительных печей, штук | дымоходов, штук | фасадов, количество домов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| план | 13 (из них 2 по- квартирным отопл.) | 11 | 12 | 50 | 10 | 70 | - | - | 70 |  | 1 | 10 | 3 | 13 |
| факт | 13 | 11 | 12 | 50 | 12 | 70 | 120 | - | 70 | - | - | 10 | 3 | 13 |
| % |  | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 130 | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 |