1

Многоквартирный жилой дом,

расположенный по адресу : г. Канаш, ул. Канашская, дом №6

Техническая характеристика дома

Год постройки                                                                          1982

Общая площадь жилых помещений, кв.м.                             3586,63

Материал стен                                                                           кирпич

Количество квартир                                                                  139

Количество подъездов                                                              один

Количество лестничных клеток                                                две

Количество этажей                                                                    пять

Количество щитовых                                                                    2

Количество тепловых узлов                                                      один

Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту на 2011год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | Объем. работ (количество) | Стоимость работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Восстановление оконных проемов, частичный ремонт оконных рам на лестничных клетках и в местах общего пользования | м2 | 6 | 5,2 |
| 2 | Штукатурно-малярные работы стен и потолков лестничных клеток, вестибюля, санузлов . | м2 | 154 | 98,726 |
| 3 | Ремонт гидроизоляции, штукатурно-малярные работы стен и потолков душевых . | м2 | 25,4 | 22,3 |
| 4 | Ремонт дверей в душевых и на балконах | м2 | 8 | 4,1 |
| 5 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 2 | 0,7 |
| 6 | Ремонт системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | работ | 4 | 6,7 |
|  | Сумма к начислению на 2011 год | тыс.руб. |  | 137 ,726 |

Выполнение текущего ремонта за период 2011 год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | План на 2011 г. | Выполнение на 31.12.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Восстановление оконных проемов, частичный ремонт оконных рам на лестничных клетках и в местах общего пользования | м2 | 6 | 5,2 | 6 | 5,2 |
| 2 | Штукатурно-малярные работы стен и потолков лестничных клеток, вестибюля, санузлов . | м2 | 154 | 98,726 | 154 | 98,726 |
| 3 | Ремонт гидроизоляции, штукатурно-малярные работы стен и потолков душевых . | м2 | 25,4 | 22,3 | 25,4 | 22,3 |
| 4 | Ремонт дверей в душевых и на балконах | м2 | 8 | 4,1 | 8 | 4,1 |
| 5 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 |
| 6 | Ремонт системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | работ | 4 | 6,7 | 4 | 6,7 |
| 7 | Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт. |  |  | 1 | 76,00 |
| 8 | Установка гидроаккумулирующего насоса в систему ХВС | шт. |  |  | 1 | 24,00 |
|  | Итоговая сумма затрат на текущий ремонт | тыс.руб. |  | 137 ,726 |  | 237 ,726 |

2

Многоквартирный жилой дом,

расположенный по адресу : г. Канаш, ул. 30 лет Победы, дом №94 «А»

Техническая характеристика дома

Год постройки                                                                          2008

Общая площадь жилых помещений, кв.м.                             2129,9

Материал стен                                                                          смешанный ( кирпич и панели)

Количество квартир                                                                  60

Количество подъездов                                                              один

Количество лестничных клеток                                               одна

Количество этажей                                                                    пять

Количество щитовых                                                                   2

Количество тепловых узлов                                                      один

Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту на 2011год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | Объем. работ (количество) | Стоимость работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Штукатурно-малярные работы наружных стен цокольной части здания | м2 | 124 | 54,288 |
| 2 | Ремонт и окраска входной в подъезд двери . | шт. | 1 | 0,5 |
| 3 | Ремонт пандуса . | шт. | 1 | 6,3 |
| 4 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 2 | 0,7 |
| 5 | Установка прибора учета ХВС | шт. | 1 | 20,0 |
|  | Сумма к начислению на 2011 год | тыс.руб. |  | 81 ,788 |

Выполнение текущего ремонта за период 2011 год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | План на 2011 г. | Выполнение на 31.12.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Штукатурно-малярные работы наружных стен цокольной части здания | м2 | 124 | 54,288 | 124 | 54,288 |
| 2 | Ремонт и окраска входной в подъезд двери . | шт. | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 3 | Ремонт пандуса . | шт. | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 |
| 4 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 |
| 5 | Установка водомерного узла ХВС | шт. | 1 | 20,0 | 1 | 24,0 |
| 6 | Установка водомерного узла ГВС | шт. |  |  | 1 | 26,0 |
| 7 | Установка теплосчетчика | шт. |  |  | 1 | 76,0 |
| 8 | Оборудование придомовой территории площадкой с детским игровым оборудованием и ковровыбивалкой | шт. |  |  | 4 | 16,0 |
|  | Итоговая сумма затрат на текущий ремонт | тыс.руб. |  | 81 ,788 |  | 223,788 |

3

Многоквартирный жилой дом,

расположенный по адресу : г. Канаш, ул. 30 лет Победы, дом №98

Техническая характеристика дома

Год постройки                                                                          2009

Общая площадь жилых помещений, кв.м.                             2619,2

Материал стен                        -                                                  панели

Количество квартир                                                                  104

Количество подъездов                                                              один

Количество лестничных клеток                                               одна

Количество этажей                                                                    пять

Количество щитовых                                                                    1

Количество тепловых узлов                                                      один

Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту на 2011год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | Объем. работ (количество) | Стоимость работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ямочный ремонт тротуара | м2 | 2,4 | 5,1 |
| 2 | Ремонт входной двери в подъезд . | шт. | 1 | 0,7 |
| 3 | Замена трубы ГВС | м | 10 | 17,5 |
| 4 | Ремонт задвижек ХВС и ХВС | шт. | 2 | 1,4 |
| 5 | Установка водомерного узла учета ХВС | шт. | 1 | 24,0 |
| 6 | Установка водомерного узла учета ГВС | шт. | 1 | 26,0 |
| 7 | Установка датчиков движения на лестничных клетках | шт. | 5 | 3,0 |
| 8 | Ремонт входной двери с установкой замка в помещение теплового узла | шт. | 1 | 1,8 |
| 9 | Оборудование придомовой территории площадкой с детским игровым оборудованием и ковровыбивалкой | шт. | 3 | 12,0 |
| 10 | Ремонт площадки под мусорные контейнеры | м2 | 6 | 9,077 |
|  | Сумма к начислению на 2011 год | тыс.руб. |  | 100,577 |

Выполнение текущего ремонта за период 2011 год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | План на 2011 г. | Выполнение на 31.12.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ямочный ремонт тротуара | м2 | 2,4 | 5,1 | 2,4 | 5,1 |
| 2 | Ремонт входной в подъезд двери . | шт. | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 |
| 3 | Замена трубы ГВС | м | 10 | 17,5 | 10 | 17,5 |
| 4 | Ремонт задвижек ХВС и ГВС | шт. | 2 | 1,4 | 2 | 1,4 |
| 5 | Установка водомерного узла учета ХВС | шт. | 1 | 24,0 | 1 | 24,0 |
| 6 | Установка водомерного узла учета ГВС | шт. | 1 | 26,0 | 1 | 26,0 |
| 7 | Установка датчиков движения на лестничных клетках | шт. | 5 | 3,0 | 5 | 3,0 |
| 8 | Ремонт входной двери с установкой замка в помещение теплового узла | шт. | 1 | 1,8 | 1 | 1,8 |
| 9 | Оборудование придомовой территории площадкой с детским игровым оборудованием и ковровыбивалкой | шт. | 3 | 15,0 | 3 | 15,0 |
| 10 | Ремонт площадки под мусорные контейнеры | м2 | 6 | 9,077 | 6 | 9,077 |
|  | Итоговая сумма затрат на текущий ремонт | тыс.руб. |  | 100,577 |  | 100,577 |

4

Многоквартирный жилой дом,

расположенный по адресу : г. Канаш, ул. 30 лет Победы, дом №90

Техническая характеристика дома

Год постройки                                                                          2008

Общая площадь жилых помещений, кв.м.                             3864,47

Материал стен                   -                                                       кирпичные с утеплением из

пенополистирольных плит

Количество квартир                                                                  69

Количество подъездов                                                              4

Количество этажей                                                                    пять

Количество щитовых                                                                  3

Количество тепловых узлов                                                      один

Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту на 2011год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | Объем. работ (количество) | Стоимость работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Штукатурно-малярные работы наружных стен цокольной части здания | м2 | 161,2 | 88,696 |
| 2 | Ремонт и окраска входных в подъезд дверей. | шт. | 4 | 1,2 |
| 3 | Ремонт пандусов. | шт. | 4 | 7,5 |
| 4 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 8 | 3,2 |
| 5 | Ремонт слуховых окон на чердаке дома | шт. | 6 | 2,5 |
| 6 | Теплоизоляция наружных стен первого этажа четвертого подъезда | м2 | 12 | 18,3 |
|  | Сумма к начислению на 2011 год | тыс.руб. |  | 148,396 |

Выполнение текущего ремонта за период 2011 год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | План на 2011 г. | Выполнение на 31.12.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Штукатурно-малярные работы наружных стен цокольной части здания | м2 | 161,2 | 88,696 | 161,2 | 88,696 |
| 2 | Ремонт и окраска входных в подъезд дверей. | шт. | 4 | 1,2 | 4 | 1,2 |
| 3 | Ремонт пандусов. | шт. | 4 | 7,5 | 4 | 7,5 |
| 4 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 8 | 3,2 | 8 | 3,2 |
| 5 | Ремонт слуховых окон на чердаке дома | шт. | 6 | 2,5 | 6 | 2,5 |
| 6 | Теплоизоляция наружных стен первого этажа четвертого подъезда | м2 | 12 | 18,3 | 12 | 18,3 |
| 7 | Строительные работы по увеличению высоты вентиляционных труб | м |  |  |  | 16,8 |
| 9 | Строительные работы по герметизации стыков соединения с кровлей автономных котлов | м |  |  |  | 8,2 |
| 10 | Строительные работы по перестановке площадки под контейнеры БО | шт. |  |  | 1 | 6,0 |
|  | Сумма к начислению на 2011 год | тыс.руб. |  | 148,396 |  | 179,396 |

5

Многоквартирный жилой дом,

расположенный по адресу : г. Канаш, ул. 30 лет Победы, дом №96

Техническая характеристика дома

Год постройки                                                                          1962

Общая площадь жилых помещений, кв.м.                             268,6

Материал стен                         -                                                 кирпичные

Количество квартир                                                                  8

Количество подъездов                                                              1

Количество этажей                                                                    два

Количество щитовых                                                                   1

Количество тепловых узлов                                                      один

Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту на 2011год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | Объем. работ (количество) | Стоимость работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт теплотрассы | м2 | 20 | 3,7 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия у входа в подъезд и на проезжей части к дому | м2 | 4 | 3,668 |
| 3 | Установка прибора учета на водомерном узле ГВС | шт. | 1 | 0,4 |
|  | Сумма к начислению на 2011 год | тыс.руб. |  | 7,768 |

Выполнение текущего ремонта за период 2011 год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | План на 2011 г. | Выполнение на 31.12.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт теплотрассы | м2 | 20 | 3,7 | 20 | 3,7 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия у входа в подъезд и на проезжей части к дому | м2 | 4 | 3,668 | 4 | 3,668 |
| 3 | Установка прибора учета на водомерном узле ГВС | шт. | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| 4 | Строительные работы по устройству тротуара с асфальтобетонным покрытием вдоль дома | м2 |  |  | 40 | 42,0 |
|  | Итоговая сумма затрат на текущий ремонт | тыс.руб. |  | 7,768 |  | 49,768 |

6

Многоквартирный жилой дом,

расположенный по адресу : г. Канаш, ул. ул. 30 лет Победы, дом №32 «А»

Техническая характеристика дома

Год постройки                                                                          1997

Общая площадь жилых помещений, кв.м.                             1685,94

Материал стен                          -                                                 кирпичные

Количество квартир                                                                  63

Количество подъездов                                                              один

Количество лестничных клеток                                                две

Количество этажей                                                                    пять

Количество щитовых                                                                  2

Количество тепловых узлов                                                      один

Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту на 2011год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | Объем. работ (количество) | Стоимость работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт перил лестничных клеток | пм | 60 | 5,2 |
| 2 | Штукатурно-малярные работы входного крыльца | м2 | 12 | 2,6 |
| 3 | Ремонт пандуса. | шт. | 1 | 3,214 |
| 4 | Ремонт мягкой кровли над одноэтажной частью здания из наплавляемых материалов | м2 | 60 | 48,5 |
| 5 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 2 | 0,7 |
| 6 | Ремонт системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | работ | 4 | 2,4 |
|  | Сумма к начислению на 2011 год | тыс.руб. |  | 62,614 |

Выполнение текущего ремонта за период 2011 год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | План на 2011 г. | Выполнение на 31.12.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт перил лестничных клеток | пм | 60 | 5,2 | 60 | 5,2 |
| 2 | Штукатурно-малярные работы входного крыльца | м2 | 12 | 2,6 | 12 | 2,6 |
| 3 | Ремонт пандуса. | шт. | 1 | 3,214 | 1 | 3,214 |
| 4 | Ремонт мягкой кровли над одноэтажной частью здания из наплавляемых материалов | м2 | 60 | 48,5 | 60 | 48,5 |
| 5 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 |
| 6 | Ремонт системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | работ | 4 | 2,4 | 4 | 2,4 |
| 7 | Установка гидроаккумулирующего насоса для повышения давления в системе водоснабжения | шт. |  |  | 1 | 24,0 |
| 8 | Установка общедомового прибора учета ХВС | шт. |  |  | 1 | 24,0 |
|  | Итоговая сумма затрат на текущий ремонт | тыс.руб. |  | 62,614 |  | 110,614 |

7

Многоквартирный жилой дом,

расположенный по адресу : г. Канаш, ул. 30 лет Победы, дом №111

Техническая характеристика дома

Год постройки                                                                          2008

Общая площадь жилых помещений, кв.м.                             1620,6

Материал стен                   -                                                       керамзитоблочные, облицованные

кирпичом

Количество квартир                                                                  41

Количество подъездов                                                              3

Количество этажей                                                                    4

Количество щитовых                                                                  1

Количество тепловых узлов                                                      один

Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту на 2011год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | Объем. работ (количество) | Стоимость работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утепление перекрытия 4 этажа | м2 | 161,2 | 59,031 |
| 2 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 6 | 3,2 |
|  | Сумма к начислению на 2011 год | тыс.руб. |  | 62,231 |

Выполнение текущего ремонта за период 2011 год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | План на 2011 г. | Выполнение на 31.12.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Утепление перекрытия 4 этажа | м2 | 161,2 | 59,031 | 161,2 | 59,031 |
| 2 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 6 | 3,2 | 6 | 3,2 |
| 3 | Монтаж вентиляционных шахт в чердачном помещении | шт |  |  | 2 | 8,7 |
| 4 | Строительные работы по оборудованию площадки под 2 контейнера БО | площадка |  |  | 1 | 12,0 |
| 5 | Оборудование придомовой территории детским игровым оборудованием и ковровыбивалкой | ед. оборуд. |  |  | 2 | 8,0 |
| 6 | Замена отопительного прибора в подъезде | шт. |  |  | 1 | 1,6 |
|  | Итоговая сумма затрат на текущий ремонт | тыс.руб. |  | 62,231 |  | 92,531 |

8

Многоквартирный жилой дом,

расположенный по адресу : г. Канаш, ул. Трудовая, дом №7

Техническая характеристика дома

Год постройки                                                                          1974

Общая площадь жилых помещений, кв.м.                             3613,65

Материал стен                        -                                                   кирпичные

Количество квартир                                                                  162

Количество подъездов                                                              один

Количество лестничных клеток                                                две

Количество этажей                                                                    пять

Количество щитовых                                                                  2

Количество тепловых узлов                                                      один

Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту на 2011год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | Объем. работ (количество) | Стоимость работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство наливных полов в тамбуре входа | м2 | 6 | 25,2 |
| 2 | Замена конфорок электроплит . | шт. | 8 | 6,0 |
| 3 | Замена электроплит | шт. | 3 | 20,7 |
| 4 | Восстановление оконных проемов, частичный ремонт оконных рам на лестничных клетках и в местах общего пользования | м2 | 16,4 | 27,2 |
| 5 | Ремонт дверей в душевых и на балконах | м2 | 8 | 14,1 |
| 6 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 4 | 3,2 |
| 7 | Ремонт системы ГВС, ХВС, отопления, с заменой вентилей | шт | 14 | 8,4 |
| 8 | Ремонт электрощитовой |  |  | 0,5 |
| 9 | Замена канализационной трубы | м | 15 | 7,0 |
| 10 | Замена зонтов вентшахт | шт. | 2 | 5,1 |
| 11 | Ремонт входной в подвальное помещение двери | шт. | 1 | 0,885 |
| 12 | Частичный ремонт кровли | м2 | 37 | 20,5 |
|  | Сумма к начислению на 2011 год | тыс.руб. |  | 138,785 |

Выполнение текущего ремонта за период 2011 год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | План на 2011 г. | Выполнение на 31.12.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Устройство наливных полов в тамбуре входа | м2 | 6 | 25,2 | 6 | 25,2 |
| 2 | Замена конфорок электроплит . | шт. | 8 | 6,0 | 16 | 12,0 |
| 3 | Замена электроплит | шт. | 3 | 20,7 | 3 | 20,7 |
| 4 | Восстановление оконных проемов, частичный ремонт оконных рам на лестничных клетках и в местах общего пользования | м2 | 16,4 | 27,2 | 16,4 | 27,2 |
| 5 | Ремонт дверей в душевых и на балконах | м2 | 8 | 14,1 | 8 | 14,1 |
| 6 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 4 | 3,2 | 4 | 3,2 |
| 7 | Ремонт системы ГВС, ХВС, отопления с заменой вентилей | работ | 14 | 8,4 | 14 | 8,4 |
| 8 | Ремонт электрощитовой |  |  | 0,5 |  | 0,5 |
| 9 | Замена канализационной трубы | м | 15 | 7,0 | 15 | 7,0 |
| 10 | Замена зонтов вентшахт | шт. | 2 | 5,1 | 2 | 5,1 |
| 11 | Установка энергосберегающих светильников | шт. |  |  | 1 | 1,275 |
| 12 | Монтаж уличного прожектора | шт. |  |  | 1 | 4,47 |
| 13 | Частичный ремонт кровли | м2 | 37 | 20,5 | 37 | 20,5 |
| 14 | Ремонт входной в подвальное помещение двери | шт. | 1 | 0,885 | 1 | 0,885 |
|  | Итоговая сумма затрат на текущий ремонт | тыс.руб. |  | 138,785 |  | 150,53 |

9

Многоквартирный жилой дом,

расположенный по адресу : г. Канаш, Проспект Ленина, дом №57

Техническая характеристика дома

Год постройки                                                                          1997

Общая площадь жилых помещений, кв.м.                             6603,85

Материал стен                                                                          панели

Количество квартир                                                                  120

Количество подъездов                                                              6

Количество этажей                                                                    5

Количество щитовых                                                                 1

Количество тепловых узлов                                                      3

Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту на 2011год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | Объем. работ (количество) | Стоимость работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Штукатурно-малярные работы подъезда | м2 | 161,2 | 89,031 |
| 2 | Ремонт штукатурки крылец | м2 | 24,0 | 25,0 |
| 3 | Заделка швов между панелями по фасаду здания. | м2 | 48,0 | 40,157 |
| 4 | Замена задвижек ХВС, ГВС с установкой манометров | шт. | 2 | 6,0 |
| 5 | Замена вентилей | шт. | 24 | 1,2 |
| 5 | Установка металлических входных в подъезды дверей | шт. | 5 | 78,00 |
| 6 | Ремонт металлической емкости водосточной системы на чердаке | шт. | 1 | 2,2 |
| 7 | Ремонт трубчатых теплообменников ГВС | шт | 2 | 12,0 |
|  | Сумма к начислению на 2011 год | тыс.руб. |  | 253,588 |

Выполнение текущего ремонта за период 2011 год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | План на 2011 г. | Выполнение на 31.12.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Штукатурно-малярные работы подъезда | м2 | 161,2 | 89,031 | 161,2 | 89,031 |
| 2 | Ремонт штукатурки крылец | м2 | 24,0 | 25,0 | 24,0 | 25,0 |
| 3 | Утепление чердачного перекрытия | м2 |  |  | 46 | 23,0 |
| 4 | Утепление наружной торцевой стены пенополиуретаном | м2 |  |  | 200 | 63,0 |
| 5 | Заделка швов между панелями по фасаду. | м2 | 48,0 | 40,157 | 48,0 | 40,157 |
| 6 | Ремонт задвижек ХВС, ГВС с установкой манометров | шт. | 12 | 7,2 | 12 | 6,0 |
| 7 | Замена вентилей | шт. | 24 | 1,2 | 24 | 1,2 |
| 8 | Установка металлических входных в подъезды дверей | шт. | 3 | 78,00 | 5 | 78,00 |
| 9 | Ремонт металлической емкости водосточной системы на чердаке | шт. | 1 | 2,2 | 1 | 2,2 |
| 10 | Ремонт трубчатых теплообменников ГВС | шт. | 2 | 12 | 2 | 12,0 |
| 11 | Установка автоматических воздухоспускников | шт. |  |  | 4 | 3,6 |
| 12 | Монтаж энергосберегающих светильников | шт. |  |  | 6 | 8,1 |
| 13 | Ремонт общедомового светильника уличного освещения | шт. |  |  | 1 | 2,98 |
| 14 | Ремонт электропроводки в подвале | м |  |  | 20 | 2,0 |
|  | Итоговая сумма затрат на текущий ремонт | тыс.руб. |  | 253,588 |  | 356,268 |

10

Многоквартирный жилой дом,

расположенный по адресу : г. Канаш, ул. Свободы, дом №8/1

Техническая характеристика дома

Год постройки                                                                          2007

Общая площадь жилых помещений, кв.м.                             909,8

Материал стен                               -                                           кирпичные

Количество квартир                                                                  20

Количество подъездов                                                              1

Количество этажей                                                                    5

Количество щитовых                                                                 1

Количество тепловых узлов                                                      один

Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту на 2011год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | Объем. работ (количество) | Стоимость работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка светильника в тамбуре | шт. | 1 | 1,5 |
| 2 | Установка оптико-акустических датчиков на лестничной клетке | шт. | 6 | 3,6 |
| 3 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 4 | 2,4 |
| 4 | Оборудование детской площадки детским игровым оборудованием (горка) | шт. | 1 | 10,1 |
| 5 | Оборудование придомовой территории ж.б вазонами | шт. | 2 | 1,6 |
|  | Сумма к начислению на 2011 год | тыс.руб. |  | 19,2 |

Выполнение текущего ремонта за период 2011 год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | План на 2011 г. | Выполнение на 31.12.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка светильника в тамбуре | шт. | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
| 2 | Установка оптико-акустических датчиков на лестничной клетке | шт. | 6 | 3,6 | 6 | 3,6 |
| 3 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 4 | 2,4 | 4 | 2,4 |
| 4 | Оборудование детской площадки детским игровым оборудованием (горка) | шт. | 1 | 10,1 | 1 | 10,1 |
| 5 | Оборудование придомовой территории ж.б вазонами | шт. | 2 | 1,6 | 2 | 1,6 |
|  | Итоговая сумма затрат на текущий ремонт | тыс.руб. |  | 19,2 |  | 19,2 |

11

Многоквартирный жилой дом,

расположенный по адресу : г. Канаш, ул. Подстанция Лесная, дом №1

Техническая характеристика дома

Год постройки                                                                          1986

Общая площадь жилых помещений, кв.м.                             367,51

Материал стен    -                                                                     кирпичные

Количество квартир                                                                  8

Количество подъездов                                                              1

Количество этажей                                                                    2

Количество щитовых                                                                  1

Количество тепловых узлов                                                      один

Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту на 2011год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | Объем. работ (количество) | Стоимость работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | На крыше ремонт трубы дымохода | шт. | 1 | 12,912 |
| 2 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 2 | 1,2 |
|  | Сумма к начислению на 2011 год | тыс.руб. |  | 14,112 |

Выполнение текущего ремонта за период 2011 год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | План на 2011 г. | Выполнение на 31.12.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | На крыше ремонт трубы дымохода | шт. | 1 | 12,912 | 1 | 12,912 |
| 2 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 2 | 1,2 | 2 | 1,2 |
| 3 | Оборудование домовой территории детским игровым оборудованием | един. оборуд. |  |  | 1 | 2,0 |
|  | Итоговая сумма затрат на текущий ремонт | тыс.руб. |  | 14,112 |  | 16,112 |

12

Многоквартирный жилой дом,

расположенный по адресу : г. Канаш, ул. Подстанция Лесная, дом №2

Техническая характеристика дома

Год постройки                                                                          1988

Общая площадь жилых помещений, кв.м.                             484,18

Материал стен -                                                                         кирпичные

Количество квартир                                                                  8

Количество подъездов                                                              1

Количество этажей                                                                    2

Количество щитовых                                                                  1

Количество тепловых узлов                                                      один

Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту на 2011год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | Объем. работ (количество) | Стоимость работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | м2 |  | 17,392 |
| 2 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 2 | 1,2 |
|  | Сумма к начислению на 2011 год | тыс.руб. |  | 18,592 |

Выполнение текущего ремонта за период 2011 год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | План на 2011 г. | Выполнение на 31.12.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | м2 |  | 17,392 |  | 17,392 |
| 2 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 2 | 1,2 | 2 | 1,2 |
| 3 | Оборудование домовой территории детским игровым оборудованием | един. оборуд. |  |  | 1 | 2,0 |
|  | Итоговая сумма затрат на текущий ремонт | тыс.руб. |  | 18,592 |  | 20,592 |

13

Многоквартирный жилой дом,

расположенный по адресу : г. Канаш, ул. Колхозная, дом №32 «А»

Техническая характеристика дома

Год постройки                                                                          1970

Общая площадь жилых помещений, кв.м.                             434,55

Материал стен                                                                          кирпичные

Количество квартир                                                                  16

Количество подъездов                                                              1

Количество этажей                                                                    2

Количество щитовых                                                                  2

Количество тепловых узлов                                                      один

Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту на 2011год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | Объем. работ (количество) | Стоимость работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительные работы по переносу площадки и ограждения под контейнеры БО | шт. | 1 | 4,374 |
| 2 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 2 | 1,2 |
| 3 | Прокладка теплотрассы к дому от новой котельной с устройством теплоизоляции труб | м | 30 | 6,5 |
| 4 | Ремонт входной двери | шт. | 1 | 0,5 |
|  | Сумма к начислению на 2011 год | тыс.руб. |  | 12,574 |

Выполнение текущего ремонта за период 2011 год

| №№ пп | Наименование видов работ | Един. изм. | План на 2011 г. | Выполнение на 31.12.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. | Объем работ (кол-во) | Стоимость работ тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительные работы по переносу площадки и ограждения под контейнеры БО | шт. | 1 | 4,374 | 1 | 4,374 |
| 2 | Ремонт задвижек ХВС | шт. | 2 | 1,2 | 2 | 1,2 |
| 3 | Замена водопроводной трубы в разводке | м |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт входной двери | шт | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 5 | Прокладка теплотрассы к дому от новой котельной с устройством теплоизоляции труб | м | 30 | 6,5 | 30 | 36,5 |
| 6 | Оборудование детской площадки песочницей | шт. |  |  | 1 | 1,2 |
|  | Итоговая сумма затрат на текущий ремонт | тыс.руб. |  | 12,574 |  | 43,774 |

|  | ВСЕГО по домам |  |  | ПЛАН |  | ФАКТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО по домам |  |  | 1 057,951 |  | 1 600,876 |

Информацию подготовил:          ____________________

Согласовано

Директор ООО «Стройсервис» _____________________ В.М.Жураев